|  | ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА INSTITUTE FOR PULMONARY DISEASES OF VOJVODINA, SREMSKA KAMENICA |  |
| --- | --- | --- |
|  | 21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4; Тел: +381/21/480-5100; Фаx: +381/21/527-960 Текући рачун: 840-144661-26; E-mail: ipb@eunet.rs; www.ipb-ild.edu.rs; www.institutkamenica.rs; www.институткаменица.рс |  |

Број: 1932/3

Дана: 13. 06. 2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

- за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА

- ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

- Редни бр. ЈНМВ 10/2019

| Позив и Конкурсна документација објављени на ПЈН и интернет страници Наручиоца | 14.06.2019. године |
| --- | --- |
| Рок за подношење понуда: | 24.06.2019. године до 09:00 часова |
| Јавно отварање понуда: | 24.06.2019. године у 10:00 часова |

На основу чл. 61. а у вези са чл. 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС ” бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке, број 1932/1 од 04. 06. 2019. године, Комисија за јавну набавку образована Решењем директора бр. 1932/2 од 04. 06. 2019. год., припремила је:

- КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

за јавну набавку радова – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА

Редни бр. ЈНМВ 10/2019

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 4 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 5 |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 6 |
| IV | Техничка документација и планови | 8 |
| V | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 9 |
| VI | Критеријуми за доделу Уговора | 16 |
| VII | Обрасци који чине саставни део понуде | 17 |
| VIII | Модел уговора | 37 |
| IX | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 47 |

Комисија:

- Драган Попов, спец. стр. инж. маш., члан из Установе заједничких послова Института

Бора Сарић, грађ. техн., заменик члана из Установе заједничких послова Института

- Јово Чарапић, дипл. екон., члан

Љиљана Бабић маст. екон., заменик члана

- Иван Павловић, дипл. правник, члан

Анђа Јовић, дипл. правник, заменик чланa

НАПОМЕНА:

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу.

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, јер је Наручилац у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) дужан да све измене и допуне Конкурсне документације објави на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

| Наручилац: | Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица |
| --- | --- |
| Адреса: | 21 204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана бр. 4. |
| Интернет страница: | www.institut.rs |
| Регистарски број: | 8227116517 |
| Матични број: | 08042462 |
| Шифра делатности: | 8610 |
| ПИБ: | 100804605 |

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

- Предмет јавне набавке ред. бр. ЈНМВ 10/2019 су радови – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА.

Врста, опис и количина радова дати су у предмеру радова који је саставни део понуде.

Саставни део конкурсне документације чини детаљан предмер са спецификацијама и описима радова .

Контрола извршења радова спроводиће се преко надзорног органа кога решењем одређује Наручилац. Понуђач је обавезан да обезбеди гаранцију квалитета у гарантном року

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

5. Контакт (лице или служба)

Лице за контакт у предметном поступку је Иван Павловић, дипл. правник, e-mail: ivan.pavlovic@institut.rs.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења у вези са припремањем понуде, при чему понуђач може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште ivan.pavlovic@institut.rs, сваког радног дана (од понедељка до петка) у времену од 07,00 до 12,00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке ред. бр. ЈНМВ 10/2019 су радови – РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА.

Назив и ознака из општег речника набавки:

45330000 – Водоинсталатерски и санитарни радови

2. Партије

Предмет јавне набавке није обликован кроз партије.

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019

1.1.Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Предмеру радова – који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

1.2. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

Понуђачи треба да имају у виду да ће се радови изводити у Одсеку за производњу хране - централна кухиња и магацину прехране и да је неопходно ускладити динамику послова на пријему, припреми и дистрибуцији оброка, са динамиком извођења радова на лепљењу плочица, а у договору са извођачем радова и начелником Сектора.

У том циљу, планирани простор који је обухваћен овим радовима, потребно је поделити у сегменте, који треба да буду одвојени и заштићени одговарајућим заштитним преградама (по потреби) у току трајања овог процеса.

У складу са горе наведеним Наручилац дозвољава да се процес извођења радова обавља и у послеподневним сатима и данима викенда.

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, Извођач радова је у обавези да обавести предстaвника Наручиоца и стручни надзор, како би се извршила примопредаја радова, сачинио и потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке.

Извођач радова је дужан да изврши уклањање насталог отпада, рашчишћавање места извођења радова и одношење истог ван дворишта Института на место предвиђено за одлагање отпада.

1.3 Рок за извођење радова

Рок за извођење радова који су предмет ове јавне набавке не може бити дужи од 70  календарских дана од увођења Понуђача – Извођача радова у посао.

1.4 Место извођења радова

Радови се изводе у кухињи Института која се налази у сутерену.

1.5 Обилазак  локације за  извођење радова

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда заинтересованим лицима омогућује се увид у постојеће стање на локацији извођења предметних радова и то сваким радним даном (понедељак – петак) почев од дана објављивања позива за подношење понуда, па до најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда у времену од 10,00-14,00 часова, уз обавезу заинтересованог лица да 2 дана пре намераваног обиласка локације најави посету локацији подношењем писменог захтева за обилазак писменим путем на е-mail ivan.pavlovic@institut.rs.

Изјаву заинтересованог лица о извршеном обиласку локације за извођење предметних радова потписаће члан комисије Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова, Понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова (Образац изјаве дат је у поглављу VII, Образац 12). Понуђачи који обиђу локацију у заказаном термину добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.

- Напомене:

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери початом поглавље III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА.

| Датум _______________ | М. П. | Потпис овлашћеног лица Понуђача _____________________________ |
| --- | --- | --- |

IV   ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Ова конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.

V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку јавне набавке, као и докази којима се доказује њихова испуњеност:

| Ред. број | 5.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН |
| --- | --- |
| 1 | да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар |
| 2 | да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре |
| 3 | да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији |
| 4 | да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН) |

| Ред. број | 5.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Финансијски капацитет | - Да понуђач у последњих 6 месеци који претходе месецу у којем је објављен позив за подношење понуда није био у блокади |
| 2 | Пословни капацитет | - Да је понуђач у периоду од 3 (три) године које претходе години објављивања позива за подношење понуда и то у 2016., 2017. и 2018. години извео истоврсне радове (референце) адаптације, изградње и реконструкције објеката укупне минималне вредности 8.000.000,00 динара. Као референтни радови признају се искључиво истоврсни радови који су предмет ове јавне набавке. |
| 3 | Технички капацитет | Да понуђач има у власништву или да има право располагања техничким капацитетом за учешће у поступку предметне јавне набавке, и то минимум: - 1 доставно возило - 1 лака монтажна скела - 1 мешалица за бетон - 1 ласерски нивелир - 1 електрични ударни пиштољ. |
| 4 | Кадровски капацитет | Неопходан кадровски капацитет – најмање 7 радника запослених на неодређено време или одређено време или ангажованих за обављање привремених и повремених послова или ангажованих по уговору о делу или о допунском раду код понуђача или учесника у заједничкој понуди и то: А) Најмање 5 грађевинских радника (НК, КВ, ССС, ВШС, ВСС), од чега минимум: - 3 керамичара - 1 водоинсталатера - 1 машинског бравара Б) Најмање 1 радника запосленог на неодређено време или одређено време или ангажованог за обављање привремених и повремених послова или, по уговору о делу или о допунском раду, код понуђача или учесника у заједничкој понуди и то минимум: - 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 410 или 411 В) Најмање 1 радник запослен на неодређено или одређено време или ангажован за обављање привремених и повремених послова или по уговору о делу или о допунском раду, код понуђача или учесника у заједничкој понуди са уверењем о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, издатим од стране Управе за безбедност и здравље на раду. |

5.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

5.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

5.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за њихово издавање:

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VII, Образац 5), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, осим услова из чл. 75. став 1. тачка 5) Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу VII, Образац 6), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да достави Изјаву (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу VII, Образац 5) потписану од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Сагласно чл. 79. став 2. Закона, уколико је понуђач доставио Изјаву из става 1. овог одељка, Наручилац је дужан да, пре доношења одлуке о додели уговора, затражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може затражити и од осталих понуђача.

Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код тог Наручиоца.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, односно не достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Докази које ће наручилац захтевати су:

| Ред. број | 5.4.1.ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| --- | --- |
| 1 | извод из регистра надлежног органа |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -извода из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из регистра надлежног Привреденог суда. |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -извод из регистра Агенције за привредне регистре односно извод из одговарајућег регистра |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: - / |
|  | орган надлежан за издавање: -Агенција за привредне регистре -Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други орган) |
| 2 | потврда надлежног суда и надлежне полицијске управе МУП-а * не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда * уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -извод из казнене евиденције: 1)правно лице - уверење надлежног суда 2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе МУП-а да његов законски заступник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе -кривична дела против привреде -кривична дела против животне средине -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да предузетник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе -за кривична дела против привреде -кривична дела против животне средине -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за: -неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе -кривична дела против привреде -кривична дела против животне средине -кривично дело примања или давања мита -кривично дело преваре |
|  | орган надлежан за издавање: ПРАВНА ЛИЦА: -извод из казнене евиденције основног суда и вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица односно седиште представништва или огранка страног правног лица -извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организивани криминал) Вишег суда у Београду С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење: http://www.bg.vi.sud.rs/cr/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-fizicka-lica.html -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). ПРЕДУЗЕТНИК/ФИЗИЧКА ЛИЦА: -уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| 3 | потврда надлежног пореског органа или потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације *-не може бити старије од 2 месеца пре отварања понуда |
|  | ПРАВНО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе И -уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ПРЕДУЗЕТНИК: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: -уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и -уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
|  | орган надлежан за издавање: -Република Србија Министарство финансија Пореска управа Регионални центар - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. - Град односно општина - градска односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. *уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локланих органа/организација/установа |
| 4 | Потписан и оверен ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН - Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН чини саставни део ове конкурсне документације. *изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. *Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе понуђача мора доставити изјаву, која мора бити потписана од стране овлашћеног лица тог понуђача и оверена печатом. |

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Напомена: Давање у понуди неистинитих података о испуњености услова за учешће  или необавештавање Наручиоца о промени података је основ за прекршајну одговорност понуђача, у складу са чланом 170. став 1. тачка 3) ЗЈН и основ за негативну референцу у смислу  члана 82. став 1. тачка 3. ЗЈН.

| Ред. број | 5.4.2.ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| --- | --- |
| 1 | Финансијски капацитет |
|  | Да понуђач у периоду од 6 (шест) месеци, пре дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, није био у блокади. - Потврда НБС о броју дана неликвидности (потврда може да обухвата и дужи временски период). ИЛИ - Одштампан извештај "Претраживање дужника у принудној наплати" (www.nbs.rs линк/принудна наплата/претраживање дужника у принудној наплати), који обухвата период од последње три године. |
| 2 | Пословни капацитет |
|  | - Образац списак изведених радова (референце) (Образац изјаве дат је у поглављу VII, Образац 10) - Образац изјаве за доказивање пословног капацитета (Образац изјаве дат је у поглављу VII, Образац 11) - Фотокопије уговора са припадајућим евентуалним Анексима. |
| 3 | Технички капацитет |
|  | ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Наведени услови доказују се достављањем: - овереног и од стране овлашћеног лица потписаног извода из књиговодствене картице или фотокопија књиговодствене картице на дан 31.12.2018. године (понуђач је дужан да на пописним листама јасно обележи - маркира механизацију која је неопходна у оквиру траженог техничког капацитета) или други доказ из ког се на несумњиви начин може утврдити право власништва или право располагања, тражена опрема да се обележи маркером (уговор о закупу, лизингу или уговор о пословно-техничкој сарадњи и слично). - Фотокопија очитане саобраћајне дозволе и полиса осигурања за возило. - У случају да је понуђач постао власник основних средстава тражених у оквиру довољног техничког капацитета после 31.12.2018. године, уместо пописне листе може доставити други доказ из којег се јасно може утврдити да је власник траженог основног средства (рачун или купопродајни уговор и др.). Напомена: Уколико понуђач није власник покретне маханизације, потребно је да достави доказе да исте има на располагању (уговор да има на располагању тражено возило, сагласност лизинг куће - уколико је возило у власништву лизинг куће). У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о техничком капацитету, уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да сам испуни задати услов о пословном капацитету. |
| 4 | Кадровски капацитет |
|  | ДОКАЗ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА: Потписана и оверена изјава понуђача о захтеваном кадровском капацитету и: А) Фотокопија М обрасца пријаве. Уколико у М обрасцу није наведено тражено занимање, обавезно доставити доказ и то диплома, уверење, сертификат или слично о завршеном школовању или обуци кадрова. Уколико је лице ангажовано уговором (о делу, допунском раду, привременим и повременим пословима и сл.), понуђач је обавезан да достави фотокопије важећих уговора као и фотокопије М-УН образаца – пријава о уплати доприноса по основу уговорене накнаде. Б) Фотокопија М обрасца пријаве и важећих лиценци Инжењерске коморе Србије и потврде Инжењерске коморе Србије, да је тражени инжењер – носилац личне лиценце и члан ИКС-а и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета. Поред наведеног, уколико је лице ангажовано уговором (о делу, допунском раду, привременим и повременим пословима и сл.), понуђач је обавезан да достави фотокопије важећих уговора, као и фотокопије М-УН образаца – пријава о уплати доприноса по основу уговорене накнаде. В) Фотокопија М обрасца пријаве и одјаве осигурања или уговоре о обављању привремених и повремених послова или уговоре о делу или уговоре о допунском раду, зависно од начина ангажовања. Копија уверења о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду, издатим од стране Управе за безбедност и здравље на раду. Уколико понуђач ангажује правно лице, потребно је доставити фотокопију уговора о ангажовању и лиценцу правног лица за обављање послова безбедности и здравља на раду. НАПОМЕНА: Доставити неоверене фотокопије. У случају подношења заједничке понуде, чланови групе понуђача заједно испуњавају задати услов о кадровском капацитету, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражене услове. Уговори о обављању привремених и повремених послова, Уговори о делу и Уговори о допунском раду не могу бити са одложеним правним дејством, односно извршиоци напред наведених уговора морају бити ангажовани у време подношења понуда (нпр. неће се признати уговор у коме је наведено: „у случају да понуђач закључи уговор са наручиоцем, лице ће извести радове....“ или сличног описа). |

- VI  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора у поступку предметне набавке донеће се на основу члана 84. Закона о јавним набавкама уз примену критеријума "најнижа понуђена цена" сходно чл. 85. ст. 1 тач. 2) Закона о јавним набавкама.

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом Наручилац ће одлуку о додели уговора извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају једнаку понуђену цену и исти рок за завршетак радова исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у  провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.

- VII  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Понуђач своју понуду припрема на начин што обрасце из конкурсне документације, попуњава и уз њих прилаже захтевану документацију и слаже следећим редоследом:

- Образац понуде (Образац 1),

- Образац структуре  цене са упутством како да се попуни (Образац 2),

- Образац предмер понуде (Образац 3),

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 4),

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 5),

- Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона (Образац 6),

- Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона (Образац 7),

- Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац 8),

- Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац 9),

- Образац списак изведених радова (референце) (Образац 10),

- Образац изјаве за доказивање пословног капацитета (Образац 11),

- Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова (Образац 12).

(Образац 1)

- ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019

- 1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  | Електронска адреса понуђача (е-маил): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса понуђача: |  | Телефон: |  |
| Матични број понуђача: |  | Телефакс: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  | Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Име особе за контакт: |  | Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

- 2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

| А) САМОСТАЛНО | Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ | В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| --- | --- | --- |

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

- 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) Назив подизвођача: |  | Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса: |  | Име особе за контакт: |  |
| Матични број: |  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |  |  |
| 2) Назив подизвођача: |  | Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Адреса: |  | Име особе за контакт: |  |
| Матични број: |  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |  |  |

- Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

- 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) Назив учесника у заједничкој понуди: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адреса: |  | Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број: |  | Име особе за контакт: |  |
|  |  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити учесник у заједничкој понуди: |  |
| 2) Назив учесника у заједничкој понуди: |  |  |  |
| Адреса: |  | Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број: |  | Име особе за контакт: |  |
|  |  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити учесник у заједничкој понуди ч: |  |
| 3) Назив учесника у заједничкој понуди: |  |  |  |
| Адреса: |  | Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број: |  | Име особе за контакт: |  |
|  |  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити учесник у заједничкој понуди: |  |

- Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ПОДАЦИ О ПОНУДИ

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок важења понуде | _______ дана (минимум 60 дана, од дана јавног отварања понудa) |
| Рок за извођење радова | ________ дана (не може бити дужи од 60 календарских дана од увођења Понуђача – Извођача радова у посао) |
| Гарантни рок | ________ година (не може бити краћи од две године, рачунајући од дана примопредаје радова) |

Датум 					                        Понуђач

М. П.

________________________			           _______________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

(Образац 2)

- ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

- РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019

ПОНУЂАЧА ______________________________________,

у поступку доделе уговора о јавној набавци радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019

| Редни бр. | Назив и карактеристике радова | Укупно без ПДВ-а | Износ ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Припремни радови |  |  |  |
| 2 | Подополагачки радови |  |  |  |
| 3 | Водоинсталатерски радови |  |  |  |
| 4 | Браварски радови |  |  |  |
| 5 | Столарски радови |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А: |  |  |  |  |
| УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: |  |  |  |  |

Уколико понуђач има још неких трошкова који улазе у цену понуђених добара, може да достави приказ структуре цене на свом обрасцу у коме ће бити наведени сви елементи који чине структуру цене.

ПОНУЂАЧ

М.П.        ______________________

потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђач

- Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 1. уписати колико износи цена без ПДВ-а;

- у колони 2. уписати колико износи ПДВ;

- у колони 3. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом.

(Образац 3)

- ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕР ПОНУДЕ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА РЕНОВИРАЊУ ПОДА КУХИЊЕ ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

| 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Опис радова | Јед. мере | Кол | ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Цена по јм без ПДВ | Цена по јм са ПДВ |  | Укупно без ПДВ |  | Стопа ПДВ |  | Износ ПДВ | Укупно са ПДВ |  |
| 1 | Рад на измештању канцеларијског намештаја и кухињских елемената ради постављања подних керамичких плочица и враћање истог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Припремни радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Набавка и постављање подних неглазираних керамичких плочица по избору инвестититора, лепљење лепком cerezit 16 и подлогом CN-94. Врши се преко постојећих подних керам. плочица са фуговањем (или уклањање по потреби а због специфичне делатности болничке кухиње и хигијенских услова. Напомена, доставити минимум три узорка кер. плочица на сагласност инвеститору | м2 | 781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Подополагачки радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машинско рушење и исецање постојећег пода ради спајања цеви у главном водоводном каналу димензија 1,20 x 0,40 x 0,50 са обрадом након исецања канала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Набавка и уградња нових водоводних поцинкованих или пластичних PVC цеви од казана до главног канала дужине 1,5m Ø ¾ colа (ком 10) | ком | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подизање шахт поклопца и сливника са уградњом нових како би се изједначио са котом новог пода (5 ком) | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена водоводних поцинкованих цеви у каналу дужине 50m Ø 1 col. | m | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Водоинсталатерски радови 1-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. БРАВАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтажа ребрастог челичног лима на главном каналу са набавком и уградњом L профила и подешавања истог ребрастог лима на коту новог пода 40 м2 | м2 | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Спајање главног канала са новим споредним (сечење и уградња новог ребрас. лима од гл.канала до каз. 5 ком | ком | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укупно Браварски радови 1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. СТОЛАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подсецање постојећих PVC врата као и дрвених врата након постављања нових кер.плочица 2-3 cm. -PVC врата дужине 1,2 m, комада 12 -Друга врата 1,6 m, комада 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укупно Столарски радови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Опис радова | Укупно без ПДВ | Износ ПДВ | Укупно са ПДВ |
| 1.1 | Припремни радови |  |  |  |
| 1.2 | Подополагачки радови |  |  |  |
| 1.3 | Водоинсталатерски радови |  |  |  |
| 1.4 | Браварски радови |  |  |  |
| 1.5 | Столарски радови |  |  |  |
| УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |

ПОНУЂАЧ

М.П.        ______________________

потпис овлашћеног лица

НАПОМЕНА:

*Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђач

(Образац 4)

- ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________ ,

[навести назив понуђача]

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

- Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум _______________ | М. П. | Понуђач _____________________________ (Потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

(Образац 5)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ___________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

- ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум _______________ | М. П. | Понуђач _____________________________ (Потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Свако заинтересовано лице, односно лице запослено или радно ангажовано код заинтересованог лица дужно је да обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције, ако има било који податак о повреди конкуренције у предметном поступку. Наручилац у оба поменута случаја може да настави поступак јавне набавке, с тим да ће уговор, уколико буде закључен са понуђачем за кога постоји сумња да је повредио конкуренцију, бити раскинут по сили закона ако организација надлежна за заштиту конкуренције утврди постојање повреде конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(Образац 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Законa о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, понуђач _________________________ из __________________ ул. _________________________, даје

И З Ј А В У

Да испуњава обавезне услове утврђене Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Конкурсном документацијом за јавну набавку радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

| Место: _______________ Датум: _______________ | М. П. | Потпис овлашћеног лица Понуђача _____________________________ |
| --- | --- | --- |

(Образац 7)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, подизвођач _________________________ из __________________ ул. _________________________, даје

И З Ј А В У

Да испуњава обавезне услове утврђене Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и Конкурсном документацијом за јавну набавку радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

| Место: _______________ Датум: _______________ | М. П. | Потпис овлашћеног лица Подизвођача _____________________________ |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

(Образац 8)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као овлашћено лице понуђача дајем следећу

- ИЗЈАВУ

Понуђач _____________________________________ у поступку јавне набавке

[навести назив понуђача]

радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум _______________ | М. П. | Понуђач _____________________________ (Потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(Образац 9)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

назив понуђача:

број  и датум понуде:

У поступку јавне набавке радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019, Наручиоца Институт за плућне болести Војводине, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да у моменту подношења понуде испуњава додатни услов у погледу кадровског капацитета и то да има:

1. Најмање 5 грађевинских радника (НК, КВ, ССС, ВШС, ВСС), од чега минимум:

- 3 керамичара

- 1 водоинсталатера

- 1 машинског бравара

за свако наведено лице, у прилогу достављамо: копију уговора о раду или копију уговора о радном ангажовању за лица која нису у радном односу код понуђача (рад ван радног односа) и копију уверења о положеном стручном испиту

| Бр. | Име и презиме | Број и датум уверења, подаци о издаваоцу |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

2. дипломирани грађевински инжењер (410 или 411)

за свако наведено лице, у прилогу достављамо: копију уговора о раду или копију уговора о радном ангажовању за лица која нису у радном односу код понуђача (рад ван радног односа) и копију важеће лиценце и потврду Инжењерске коморе Србије да је приложена лиценце важећа

| Бр. | Име и презиме | Врста, број и датум лиценце | Број и датум потврде ИКС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

3. лице са положеним стручним испитом о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

за свако наведено лице, у прилогу достављамо: копију уговора о раду или копију уговора о радном ангажовању за лица која нису у радном односу код понуђача (рад ван радног односа) и копију уверења о положеном стручном испиту

| Бр. | Име и презиме | Број и датум уверења, подаци о издаваоцу |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

| Датум _______________ | М. П. | Понуђач _____________________________ (Потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(Образац 10)

- ОБРАЗАЦ СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА (РЕФЕРЕНЦЕ)

назив понуђача:

број  и датум понуде:

У поступку јавне набавке радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019, Наручиоца Институт за плућне болести Војводине, понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује даје учествовао у извођењу радова:

| Р.бр. | Наручилац | Период извршења | Врста радова | Број и датум уговора | Вредност изведених радова (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| Укупно динара без ПДВ |  |  |  |  |  |

печат и потпис овлашћеног лица понуђача

Напомене:

- Уз овај образац приложити уговоре и образац број 11 - Изјава за доказивање пословног капацитета;

- Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачем;

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац попуњава, оверава и потписује члан групе који је извео радове који су наведени у овом Обрасцу;

Образац копирати у довољном броју примерака.

(Образац 11)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА

| Назив референтног Наручиоца |  |
| --- | --- |
| Седиште, улица и број |  |
| Матични број |  |
| ПИБ |  |
| Контакт особа |  |
| Телефон |  |

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да је понуђач:

_______________________________________________________________________________________ (Назив понуђача, место седишта)

квалитетно и у року извео радове:

_______________________________________________________________________________________

(навести врсту радова)

Понуђач је наступио (заокружит облик наступања):

а. самостално  б.  као члан групе    в. као подизвођач

Број и датум уговора по основу кога су изведени радови: _____________________________________

Вредност уговора, динара без ПДВ ________________________________________________________

Период извођења радова _________________________________________________________________

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019, Наручиоца Института за плућне болести Војводине и у друге сврхе се не може користити.

печат и потпис овлашћеног лица

референтног наручиоца

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака.

(Образац 12)

- ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса понуђача: |  |
| Матични број: |  |
| Шифра делатности: |  |
| ПИБ: |  |
| Телефон: |  |
| Електронска адреса: |  |
| Место и датум: |  |

ПОНУЂАЧ______________________________________________________изјављује да је посетио и остварио увид у локацију на којој ће се изводити радови који су предмет јавне набавке и добио све информације које су неопходне за припрему и подношење понуде за јавну набавку радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019, Наручиоца Института за плућне болести Војводине.

У Ср. Каменици

Дана ______2019. године

ПОНУЂАЧ: ____________________________

________________________________

М.П.              (потпис овлашћеног лица)

Наручилац

______________________________

М.П.                    (потпис овлашћеног лица)

Напомена: Понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују и оверавају, по избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити наведен у споразуму из члана 81. став 4. Закона о јавним набавкама.

- VIII  МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена: Модел уговора понуђач мора да:  попуни,  потпише и печатом овери последњу страну, парафира сваку страну, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019

број уговора _______/2019 (попуњава Наручилац)

број јавне набавке ЈНМВ 10/2019

деловодни број Наручиоца:  _______ од ____________(попуњава Наручилац)

Закључен између уговорних страна:

ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, Пут доктора Голдмана бр. 4, 21204 Сремска Каменица, матични број 08042462, ПИБ 100804605, који заступа директор проф. др сци Илија Андријевић (у даљем тексту овог Уговора: Наручилац)

и

А.ПОНУЂАЧА:

_____________________________________________________________________________________

(Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта, општина,матични број, ПИБ)

кога заступа  __________________________________________(у даљем тексту овог Уговора: Извођач радова)

(Име, презиме и функција)

Б.У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА):

групе понуђача који су се на основу Споразума број ....... од ...... 201_. године,  међусобно и према Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, тј овог Уговора:

1._____________________________________________________________________________________

(Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта, општина,матични број, ПИБ)

као члан групе који је носилац посла,односно који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем, кога  заступа  ______________________________________________  (у даљем тексту овог Уговора: Извођач радова)                (Име, презиме и функција)

2._____________________________________________________________________________________

(Назив понуђача, улица и број, поштански број и место седишта, општина,матични број, ПИБ)

као члан групе, кога заступа  __________________________________________

(Име, презиме и функција)

који _____________________________________________________________

(опис послова у извршењу уговора)

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности радова -  РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019;

- да је Извођач радова, у својству понуђача доставио понуду број .................... од ......2019. године;

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора, број                од               2019. године

(попуњава Наручилац);

- да ће  Извођач радова преко подизвођача ....................................................................................................

(Назив подизвођача, улица и број, пошт. број и место седишта, општина,матични број, ПИБ)

извршити део Уговора: ________________________________________________, који износи укупно ______________ динара без пореза на додату вредност, тј. _______% од укупне вредности Уговора. Извођач радова у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза. Ако Извођач радова ангажује као подизвођача лице које није наведено у Уговору, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету. У наведеном случају, Наручилац ће обавеститити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Извођач радова може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, под условима из чл.80. ст.14 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН);

- да чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог Уговора су радови -  РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019, у свему према понуди Извођача радова број........... од ...... 2019. године.

ЦЕНА

Члан 3.

Укупна цена без пореза на додату вредност износи __________  динара (словима:_______________________________________________динара и 00/100).

Порез на додату вредност износи __________ динара (словима: _________________________ динара и 00/100).

Укупна цена са порезом на додату вредност износи ________________ динара (словима:__________________________________________динара и 00/100).

Обавеза обрачуна и плаћања ПДВ-а извршиће се у складу са Законом о ПДВ- у.

Члан 4.

Укупна уговорена цена из чл.3.  добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде Извођача радова број........... од ...... 2019. године.

Уговорене јединичне цене су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене.

Укупна уговорена цена обухвата вредност радова, добара и услуга, трошкове организације градилишта и све остале зависне трошкове неопходне за извршење Уговора.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 5.

Извођач радова је дужан да преда Наручиоцу у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења Уговора,  банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату у висини од 10% од вредности Уговора без ПДВ, са роком важности тридесет дана дуже од периода важења  уговора о јавној набавци. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом, не сме да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац. Извођач радова може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако се за време трајања Уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико Извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором, у случају једностраног раскида уговора од стране Извођача радова, уколико Извођач радова не продужи важност банкарске гаранције у случају продужења рока за извршење радова. У случају продужења рока важења банкарске гаранције, износ те гаранције може се смањити, уз писану сагласност Наручиоца, сразмерно вредности изведених радова и плаћених износа кроз привремене ситуације;

Извођач радова је дужан да преда Наручиоцу у тенутку примопредаје- потписивања записника о примопредаји радова од стране обе уговорне стране, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, издату у висини од 10% од вредности Уговора без ПДВ, са роком важности десет дана дуже од гарантног рока. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом, не сме да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац. Извођач радова може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити поднету гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да Извођач радова не отклони недостатке у гарантном року на начин и року како је одређено у писаном захтеву Наручиоца.

Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду трошкова.

ПЛАЋАЊЕ

Члан 6.

Наручилац се обавезује да плаћање  врши по привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и једниничних цена из понуде, потписаних од стране уговорних страна и стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

Уколико Извођач радова достави ситуације које се не могу сматрати рачуноводственим исправама, исте неће бити прихваћене од стране Наручиоца.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да плати неспорни део ситуације, у року из ст. 1 овог члана, по пријему исправне документације..

Комплетну документацију за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће сертификате за уграђени материјал и набављену опрему и сл, Извођач радова доставља вршиоцу стручног надзора који ту документацију чува до примопредаје радова и коначног обрачуна, у супротно неће се извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права на приговор.

Сва плаћања ће се вршити на рачун Извођача радова пословни рачун број ___________________________отворен код банке ________________________________________.

У случају да пословни рачун из претходног става буде неактиван, угашен или промењен, Извођач радова се обавезује да благовремено и писаним путем обавести Наручиоца о новом броју пословног рачуна и називу банке.

Привремене и окончана ситуација предају се у два примерка.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВОЂЕЊЕ У ПОСАО

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од 70 календарских дана, рачунајући од од дана увођења у посао, а све у складу са заједнички договореним динамичким планом.

Сматра се да је понуђач уведен у посао када наручилац;

- обезбеди вршење стручног надзора у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи.

Несметан прилаз градилишту обезбедиће се у складу са заједничким договором Наручиоца и Извођача.

Датум почетка радова, стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 8.

Наручилац ће Извођача радова увести у посао након закључења Уговора, по пријему средства обезбеђења за добро извршење посла.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Члан 9.

Продужење рока за извођење уговорених радова могуће је у случају: прекида радова  који траје дуже од два календарска дана, а није изазван кривицом Извођача радова; у случају елементарних непогода и дејства више силе; одлуке органа власти.

Извођач радова је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоца о околностима које захтевају продужење рока.

Рок за извођење уговорених радова може се продужити и у случају да по захтеву Наручиоца дође до прекида извођења радова.

Продужење рока дефинисаће се анексом Уговора.

Наступање, трајање и престанак догађаја и околности  због којих је дошло до продужења рока, уписује се у грађевински дневник.

Ако Извођач радова падне у доцњу својом кривицом, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

ЗАВРШЕТАК РАДОВА

Члан 10.

Под даном завршетка радова сматра се дан када стручни надзор констатује у грађевинском дневнику да су радови спремни за технички преглед.

Извођач  радова је дужан да, у случају из претходног става, без одлагања достави Наручиоцу писану изјаву о спремности  радова за технички преглед.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Ако Извођач радова својом кривицом не изведе радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу на име уговорне казне износ од 1‰ од укупне вредности Уговора за сваки дан закашњења, с тим да износ уговорне казне не може прећи 5% укупне уговорене вредности.

Ако је Наручилац претрпео штету, а та штета је већа од износа уговорне казне, Наручилац има право да захтева разлику до потпуне накнаде штете.

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 12.

Извођач радова је дужан да:

- радове који су предмет овог Уговора изведе у складу са Уговором, важећим прописима, нормативима  и стандардима , пројектно техничка документација;

- пре започињања радова, преда Наручиоцу решење којим је одредио одговорног извођача радова. Уколико Извођач радова током извођења радова промени одговорног извођача радова, дужан је да о томе обавести Наручиоца без одлагања;

- преда Наручиоцу списак радника који ће бити ангажовани на извођењу радова, и по потреби тај списак ажурира током извођења радова;

- омогући вршење стручног надзора од стране надзорног органа Наручиоца;

- води грађевински дневник;

- о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу са подацима у складу са Правилником о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле („Сл. гласник РС” бр. 22/2015) ;

- обезбеди превентивне мере за безбедан и здрав рад, све потребне мере заштите на раду, као и противпожарне заштите у складу са важећим прописима;

- обезбеди сигурност лица која се налазе на градилишту, објекта и околине (простора и лица);

- организује место извођења радова на начин којим ће се обезбедити лак приступ осталим просторијама ради  обезбеђења несметаног одвијања рада Наручиоца, и заштиту околине за време извођења радова;

- пре уградње материјала, инсталације и опреме обезбеди атесте и исте достави на увид и одобрење надзорном органу;

- обезбеди доказе о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

- у току извођења радова одржава градилиште и редовно уклања сав отпадни материјал;

- на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје радова;

- да отклони сву штету коју учини за време извођења радова на објекту Наручиоца;

- обезбеђује објекте и околину у случају прекида радова;

- писаним путем без одлагања обавештава Наручиоца о непредвиђеним околностима које су од утицаја на извођење радова (онемогућавају или отежавају извођење радова), о обустављању радова, о мерама које предузима за заштиту изведених радова, као и о настављању радова по престанку сметњи;

- по напуштању градилишта уклони сав преостали материјал, опрему и све привремене градилишне инсталације;

- се према имовини Наручиоца односи са пажњом доброг домаћина.

КВАЛИТЕТ РАДОВА И МАТЕРИЈАЛА

Члан 13.

Извођач радова је дужан да радове који су предмет Уговора изведе квалитетно и у свему према техничким прописима и стандардима, као и према правилима струке.

Извођач радова је дужан да уграђује материјале и опрему који одговарају прописаним техничким, безбедносним и другим захтевима и који поседују одговарајуће исправе о усаглашености (сертификати, атести и сл.). Сертификати и атести се предају Наручиоцу пре почетка радова, као и приликом примопредаје изведених радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку изврши сва потребна испитивања материјала и опреме, као и контролу њиховог квалитета, или да обезбеди да се та испитивања и контроле обаве од стране организације овлашћене за контролу квалитета.

Наручилац и стручни надзор имају право да врше контролу квалитета радова, материјала, опреме, услуга.

У случају основане сумње или када се утврди да материјал или опрема који су намењени уградњи или су уграђени у објекат, не испуњавају захтеве из техничке документације, техничких прописа и стандарда, стручни надзор ће забранити њихову употребу, док се не изврше потребне провере од стране организације овлашћене за контролу квалитета, о трошку Извођача радова. Налаз су дужне да прихвате обе уговорне стране.

Извођач радова одговара за сву штету уколико употреби материјал и опрему који не одговарају захтевима квалитета и другим захтевима из ст.1. и 2. овог члана.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта Наручиоца, Наручилац има право да тражи да Извођач радова поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са својом понудом и Уговором. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажују другог извођача и  наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла односно банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року. Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду трошкова насталих ангажовањем другог извођача.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 14.

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи ..... (словима:...............) године,  рачунајући од дана примопредаје радова.

За уграђени материјал и опрему важи гарантни рок у складу са посебним прописом или условима произвођача, ако је гарантни рок, наведен у гаранцији произвођача, утврђен у дужем трајању од прописане гарнције.

Извођач радова је обавезан да, на дан примопредаје радова, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове произвођача за уграђени материјал и опрему, као и упутства за њихову употребу,  што се констатује у записнику о примопредаји радова.

ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

Члан 15.

Извођач радова је дужан да у гарантном року, о свом трошку уклони све недостатке који се односе на уговорени квалитет  изведених радова и уграђеног материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштеђења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач радова не отклони недостатке из претходног става у најкраћем примереном року, односно року који је уобичајен за ту врсту радова или услуга, Наручилац има право да те недостатке отклони ангажовањем другог извођача и наплати примљено средства обезбеђења. У случају да средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности настале трошкове, Наручилац има право да захтева накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Извођач радова нема обавезу да отклони недостаке који су настали као последица нестручног руковања и ненаменског коришћења објекта од стране Наручиоца или трећег лица.

ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА

Члан 16.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова, Извођач радова је дужан да застане са извођењем вишка радова и писаним путем, уз уписивање у грђевински дневник, обавести стручни надзор и Наручиоца.

По добијању писане сагласности (уписом у грађевински дневник од стране стручног надзора), Извођач радова ће извести вишак радова, с тим да ако укупна вредност вишкова радова не прелази 10% од уговореног износа,  извођење вишкова радова неће утицати на продужетак рока завршетка радова.

Вишкови и мањкови радова не утичу на промену јединичних цена из овог Уговора.

Након сагледавања свих количина и позиција по којима се појављује вишак радова, уговорне стране ће закључити анекс уговора за предметне радове.

НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

Члан 17.

За извођење додатних радова (непредвиђени радови и хитни непредвиђени радови) који нису били Уговором, а који су због непредвидљивих околности постали неопходни, Извођач радова је дужан да писаним путем обавести Наручиоца и стручни надзор, а Наручилац ће поступити у складу са одредбама ЗЈН.

Извођач радова и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из претходног става, о томе обавесте Наручиоца.

Извођач радова може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора Наручиоца извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су ванредним и неочекиваним догађајима.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 18.

Одмах по завршетку радова, Извођач радова писаним путем обавештава Наручиоца и стручни надзор, да су радови који су предмет Уговора завршени, као и да је дан завршетка радова констатован у грађевинском дневнику.

Примопредаја радова извршиће се од стране заједничке комисије представника уговорних страна и стручног надзора, о чему  ће се сачинити записник. Трошкове рада комисије за примопредају сноси свака уговорна страна за своје представнике.

Записник о примопредаји радова се сачињава истог дана када се врши примопредаја радова и потписују га овлашћени представници уговорних страна и стручног надзора.

Записник о примопредаји мора садржати податке који су прописани узансом 113. Посебних узанси о грађењу („Службени лист СФРЈ“ бр. 18/1977).

Ако се приликом примопредаје радова констатују неусаглашености, исте се уносе у записник о примопредаји, а Извођач радова је дужан да их о свом трошку отклони у најкраћем примереном року, односно року који је уобичајен за ту врсту радова или услуга.

У случају да Извођач радова не приступи отклањању неусаглашености нити их у накнадно остављеном року не отклони, Наручилац има право да ангажује другог извођача и наплати банкарску гаранцију за добро извршење посла.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 19.

Уговорне стране могу споразумно да раскину овај Уговор.

Наручилац и Извођач радова могу једнострано да раскину овај Уговор.

Уговор се једнострано раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни, са отказним роком од десет дана од дана достављања изјаве.

Изјава мора да садржи основ за раскидање Уговора.

Члан 20.

Наручилац може једнострано да раскине Уговор ако Извођач радова:

- својом кривицом не започне радове у уговореном року односно не започне радове ни након писаног упозорења Наручиоца;

- својом кривицом, касни са извођењем радова дуже од петнаест календарских дана или када постане извесно да радови неће бити изведени у уговореном року;

- у року од седам дана од дана закључења Уговора не достави банкарску гаранцију за добро извршење посла, у ком случају Наручилац има право на активирање банкарске гаранције за озбиљност понуде;

- не поступи по примедбама стручног надзора у случају да изведени радови, материјал и опрема не одговарају прописима, стандардима и захтеваном квалитету;

- из неоправдани разлога прекине са извошењем радова или одустане од даљег извођења.

Наручилац може једнострано да раскине Уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 21.

Извођач радова може једнострано да раскине Уговор, ако Наручилац не врши плаћања на начин и роковима из овог Уговора, и  ако не обезбеди потребну документацију и несметан приступ градилишту.

Члан 22.

У случају раскида Уговора, Наручилац је дужан да плати Извођачу радова неспорно изведене радове, по доспелим, а неплаћеним испостављеним и овереним ситуацијама, и у случају када је Извођач радова одговоран за раскид Уговора.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања,  предузимањем само мера заштите које су нужне. Трошкове заштите изведених радова и остале издатке које је Извођач радова имао, сноси Извођач радова само у случају у коме је он одговоран за обустављене радове.

У случају раскида Уговора, када долази до обустављања радова, Извођач радова је дужан да Наручиоцу и стручном надзору преда пројекат изведеног стања као и записнике о стварно изведеним радовима и о коначном финансијском обрачуну по Уговору, до дана његовог раскида.

Записнике из претходног става сачињава комисија састављена од представника уговорних страна и стручног надзора.

ВИША СИЛА

Члан 23.

Уколико наступе околности више силе које ометају или онемогућавају извршење уговорних обавеза, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. О датуму наступања, трајања и престанка више силе, уговорне стране су обавезне да без одлагања једна другу обавесте писменим путем.

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, експлозија, одлуке органа власти, штрајк и други случајеви који се у моменту закључења овог Уговора нису могли предвидети.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 24.

Уколико током важења Уговора дође до било које промене у вези са испуњеношћу услова из јавне набавке бр. ЈН МВ 10/2019, Извођач радова је дужан да писмено обавести Наручиоца и да документује на одговарајући начин.

СПОРОВИ

Члан 25.

Уговорне стране су сагласне да се евентуални спорови по овом Уговору решавају споразумно, у супротном уговара се надлежност Привредног суда у Новом Саду.

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА И ПЕРИОД ВАЖЕЊА

Члан 26.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране  Наручиоца и Извођача радова, а примењује се од дана достављања средстава финансијског обезбеђења из члана 5. став 1. Уговора, и полиса осигурања из члана 6. Уговора.

Овај Уговор  важи до испуњења, узимајући у обзир и гарантни период.

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 27.

Измене и допуне Уговора врше се у писаној форми.

На основу члану 115. став 1, а у вези са чланом 52. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Наручилац може током важења овог Уговора, повећати обим предмета Уговора у смислу непредвиђених радова, с тим да се вредност  Уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности Уговора, тј. за износ од ..........................динара без пдв (попуњава Наручилац).

Ограничење из претходног става не односи се на вишкове радова.

Повећање обима радова неће утицати на јединичне цене из Уговора.

Продужење рока могуће је у случајевима предвиђеним овим Уговором.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу, Закона о облигационим односима, Правилника о безбедности лифтова,  ЗЈН и других прописа који регулишу ову материју.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, за сваку уговорну страну по 2 (два) примерка.

Саставни део Уговора чине:

-  Понуда бр. _________________ од ______________ 2019. године,

НАРУЧИЛАЦ                                                                                     ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Проф. др сци. Илија Андријевић,

директор

Института за плућне болести Војводине

- IX  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора да буде састављена на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, е-маил, број телефона понуђача и име лица за контакт.

Понуду је обавезно доставити и у електронском облику (на компакт диску - CD), с тим што понуђач исту треба електронски да попуни у Excel формату.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду са пратећом документацијом доставити обавезно у коверти (кутији) лично преко писарнице или путем поште на адресу:

- ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИНЕ, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

21 204 СРЕМСКА КАМЕНИЦА

ул. Пут доктора Голдмана бр. 4.

са назнаком: НЕ ОТВАРАТИ - "Понуда за јавну набавку радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019".

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 24.06.2019. године, до 9 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуде које нису затворене и понуде које нису означене на коверти или другом паковању тако да се јасно и недвосмислено може закључити да се ради о понуди и за коју набавку се понуда подноси, неће се разматрати.

Место време и начин отварања понуда: Отварање понуда ће бити извршено дана 24. 06. 2019. године у 10.00 часова у Сали за консултације Института за плућне болести Војводине (приземље), ул. Пут доктора Голдмана бр. 4., Сремска Каменица. Отварању понуда могу присустовати представници понуђача уз предходну предају писменог пуномоћја.

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована кроз партије.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за плућне болести Војводине, Сремска Каменица, 21 204 Сремска Каменица, ул. Пут доктора Голдмана 4., са назнаком:

НЕ ОТВАРАТИ „Измена понуде за јавну набавку радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019". или

НЕ ОТВАРАТИ „Допуна понуде за јавну набавку радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019". или

НЕ ОТВАРАТИ „Опозив понуде за јавну набавку радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019".  или

НЕ ОТВАРАТИ „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Плаћање:

Наручилац се обавезује да плаћање  врши по привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и једниничних цена из понуде, потписаних од стране уговорних страна и стручног надзора, у року до 45 (четрдесетпет) дана  од дана пријема оверене ситуације.

9.2. Гарантни рок:

Гарантни рок за квалитет изведених радова износи минимум две године,  рачунајући од извршене примопредаје радова.

За уграђени материјал и опрему важи гарантни рок у складу са посебним прописом или условима произвођача, ако је гарантни рок, наведен у гаранцији произвођача, утврђен у дужем трајању од прописане гарнције.

9.3. Обилазак локације за извођење радова:

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда заинтересованим лицима омогућује се увид у постојеће стање на локацији извођења предметних радова и то сваким радним даном (понедељак – петак) почев од дана објављивања позива за подношење понуда, па до најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда у времену од 10,00-14,00 часова, уз обавезу заинтересованог лица да 2 дана пре намераваног обиласка локације најави посету локацији подношењем писменог захтева за обилазак писменим путем на е-mail ivan.pavlovic@institut.rs.

Изјаву заинтересованог лица о извршеном обиласку локације за извођење предметних радова потписаће члан комисије Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова, Понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова (Образац изјаве дат је у поглављу VII, Образац 12). Понуђачи који обиђу локацију у заказаном термину добиће потврду потписану од стране Наручиоца коју су обавезни да приложе у понуди.

9.4. Рок извођења радова:

Рок за извођење радова који су предмет ове јавне набавке не може бити дужи од 70  календарских дана од увођења Понуђача – Извођача радова у посао.

9.5. Захтев у погледу рока важења понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде од траженог, то ће бити битни недостатак понуде и наручилац ће сходно члану 106. став 1. тачка 4) ЗЈН такву понуду одбити као неприхватљиву.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан да уз понуду достави:

- бланко сопствену меницу за озбиљност понуде која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју Добављач наводи у меничном овлашћењу – писму.

Рок важења менице је минимум 3 дана дуже од рока важења понуде.

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуда мења или повуче своју понуду, уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор достављен на потпис и уколико изабрани понуђач не поднесе меницу за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити менице за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави напред наведено средство финансијског обезбеђења понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

ДОБAВЉAЧ ЈЕ ДУЖAН ДA ПРЕДA НАРУЧИОЦУ:

- у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора,  банкарску гаранцију за добро извршење посла, издату у висини од 10% од вредности закљученог уговора без пдв, са роком важности тридесет дана дуже од периода важења  уговора о јавној набавци. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом, не сме да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац. Извођач радова може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити поднету гаранцију уколико извођач радова не буде извршавао своје уговорене обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором о јавној набавци, у случају једностраног раскида уговора од стране извођача радова;

- у тенутку коначне испоруке- потписивања записника о квалитативном пријему од стране обе уговорне стране, банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, издату у висини од 10% од вредности закљученог уговора без пдв, са роком важности десет дана дуже од гарантног рока. Гаранција мора бити безусловна, платива на први позив, и сви елементи гаранција морају бити у потпуности усаглашени са конкурсном документацијом, не сме да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Наручилац, мањи износ од оног који одреди Наручилац. Извођач радова може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити поднету гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да извођач радова не отклони недостатке у гарантном року.

Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду трошкова насталих ангажовањем другог извођача.

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште ivan.pavlovic@institut.rs, при чему понуђач може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, Понуђач може доставити на адресу Наручиоца или путем електронске поште ivan.pavlovic@institut.rs, сваког радног дана (од понедељка до петка) у времену од 07,00 до 12,00 часова. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације радова / РЕКОНСТРУКЦИЈА ПОДА У КУХИЊИ СА ЗАМЕНОМ ВОДОВОДНИХ, КАНАЛИЗАЦИОНИХ И ПАРНИХ ЦЕВИ И ПЛОЧИЦА, ЈНМВ 10/2019".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за  доделу уговора је најниже понуђена цена.

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ЦЕНОМ

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном ценом Наручилац ће одлуку о додели уговора извршити на тај начин што ће изабрати понуду понуђача који је понудио краћи рок за завршетак радова.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве, дат је у поглављу VII конкурсне документације).

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона, односно пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права, из Прилога 3Љ Закона, на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева у складу са чл. 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио.

Ако се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, захтев за заштиту сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4., а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке, у складу са чл. 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара, на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број ЈНМВ 10/2019, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од  8 (осам) дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.